

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2013 с. Кочергино № 27-п

Об утверждении графика разработки и

утверждения схем теплоснабжения муниципального

образования Кочергинский сельсовет

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Об утверждении требований к схемам теплоснабжения,  к порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить график разработки и утверждения схем теплоснабжения в муниципальном образовании Кочергинский сельсовет.

2.Утвердить состав рабочей группы по разработке и утверждению схем теплоснабжения муниципальном образовании Кочергинский сельсовет.

 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете «Кочергинский вестник» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава Кочергинского сельсовета Е.А.Мосягина

Приложение

 к постановлению Администрации

Кочергинского сельсовета

от 27.09.2013 № 27-п

ГРАФИК

разработки иутверждения схем теплоснабжения

муниципального образования Кочергинский сельсовет

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| 1 | Создание рабочей группы  | до 20.09.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления главы о разработке схемы теплоснабжения  | до 20.09.2013 |  |
| 3 | Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения  | до 23.09.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации  | до 07.10.2013 |  |
| 5 | Разработка проекта схемы теплоснабжения  | до 31.10.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте |  05.11.2013 |  |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту  схемы теплоснабжения  | 09.12.2013 |  |
| 8 | Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Кочергинский сельсовет | 12.12.2013 |  |
| 9 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте | 23.12.2013 |  |